Na temelju  članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj  68/2018, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 26. Statuta Općine Garčin („Službeno glasilo Općine Garčin“ br. 4/21 i 3/24), Općinsko vijeće Općine Garčin na 5. sjednici, održanoj 22.prosinca 2025. godine  donosi:

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2026. GODINU

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

- Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Garčin u 2026. godini (u daljnjem tekstu: Program)  utvrđuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2026. godini sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

- Programom se na temelju planiranih zadataka i mjera utvrđenih na području prometne i komunalne infrastrukture, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuje građenje dolje navedene komunalne infrastrukture:

- nerazvrstane ceste

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javna parkirališta

- javne zelene površine

- građevine javne oborinske odvodnje

- građevine i uređaji javne namjene

- javna rasvjeta

- groblja i krematoriji na grobljima.

- Prihodi i primici za financiranje građenja komunalne infrastrukture iz točke 2. ovog Programa planiraju se u 2026. godini u ukupnom iznosu od 5.377.250,00 €.

Program će se financirati sredstvima: pomoći, grobne naknade, viška prihoda iz prethodne godine), te iz ostalih izvora (fondovi EU i RH).

- Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2.

- Planirana sredstva za financiranje Programa u 2026. godini rasporedit će se za financiranje građenja komunalne infrastrukture sukladno tabeli u nastavku:

| Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u 2026. godini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Komunalna infrastruktura |  | Vrsta radova |  | Broj programske aktivnosti u Proračunu / Pozicija |  |  | Izvor financiranja - šifra |  |  | Iznos |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE 50.000,00€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gradnja ceste iza škole u Garčinu |  | Radovi |  | A1016-02 /199 |  |  | Sredstva komunalne naknade i doprinosa - 42 |  |  | 48.500,00 |
|  |  |  | Nadzor |  | A1016-02 /199 |  |  | Sredstva komunalne naknade i doprinosa - 42 |  |  | 1.500,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |
| 2. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 909.000,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Izgradnja pješačkog prijelaza (mostova) Brezna |  | Radovi |  | K1016-02 /159 |  |  | Fondovi EU - 56 |  |  | 196.000,00 |
|  |  |  | Nadzor |  | K1016-02 /159 |  |  | Fondovi EU-56 |  |  | 4.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |
| 2.2. | Pješaka staza Trnjani |  | Projektna dokumentacija |  | A1001-02 / 020 |  |  | Pomoći iz državnog proračuna- fiskalno izravnanje -5011 |  |  | 4.000,00 |
|  |  |  | Radovi |  | K1016-02 /223 |  |  | Fondovi EU- 56 |  |  | 78.400,00 |
|  |  |  | Nadzor |  | K1016-02 /223 |  |  | Fondovi EU- 56 |  |  | 1.600,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.000,00 |
| 2.3. | Biciklistička staza Garčin - Sapci |  | Projektna dokumentacija |  | K1016-02 / 277 |  |  | Općinski proračun - 11 |  |  | 15.000,00 |
|  |  |  | Radovi |  | K1016-02 / 250 |  |  | Fondovi EU - 56 |  |  | 441.000,00 |
|  |  |  | Nadzor |  | K1016-02 / 250 |  |  | Fondovi EU - 56 |  |  | 9.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465.000,00 |
| 2.4. | Izgradnja i rekonstrukcija pješačkih staza u Vrhovini |  | Projektna dokumentacija |  | K 1016-02 /280 |  |  | Općinski proračun - 11 |  |  | 3.000,00 |
|  |  |  | Radovi |  | K1016-02 / 279 |  |  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 52 |  |  | 55.000,00 |
|  |  |  | Nadzor |  | K1016-02 / 279 |  |  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 52 |  |  | 2.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000,00 |
| 2.5. | Projektna dokumentacija Biciklističke staza Trnjani - Sapci |  |  | Projektna dokumentacija |  |  | K1016-02 / 284 |  |  | Općinski proračun - 11 | 100.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |
| 3. | JAVNE ZELENE POVRŠINE 72.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Dječje nogometno igralište Selna |  | Projektna dokumentacija |  | K 1016-03 /258 |  |  | Općinski proračun - 11 |  |  | 1.000,00 |
|  |  |  | Radovi |  | K 1016-03 /258 |  |  | Općinski proračun - 11 |  |  | 18.500,00 |
|  |  |  | Nadzor |  | K 1016-03 /258 |  |  | Općinski proračun - 11 |  |  | 500,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |
| 3.2. | Dječje igralište Garčin | Projektna dokumentacija |  |  |  | A1001-02 / 020 |  |  | Pomoći iz državnog proračuna- fiskalno izravnanje -5011 |  | 2.000,00 |
|  |  | Radovi |  |  |  | K 1016-03 /266 |  |  | Fondovi EU - 56 |  | 49.000,00 |
|  |  | Nadzor |  |  |  | K 1016-03 /266 |  |  | Fondovi EU - 56 |  | 1.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.000,00 |
| Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u 2026. godini ukupno: 1.031.000,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u 2026. godini |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunalna infrastruktura | Vrsta radova ili aktivnosti | Broj programske aktivnosti u Proračunu / Pozicija | Izvor financiranja - šifra | Iznos |
| - NERAZVRSTANE CESTE 1.164.500,00€ |  |  |  |  |
| Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Trnjani Klokočevik – Prometnice | Radovi izgradnje | K1016-05 / 281 | Fondovi EU - 56 | 1.137.500,00 |
|  | Nadzor | K1016-05 / 281 | Fondovi EU - 56 | 27.000,00 |
| Ukupno: |  |  |  | 1.164.500,00 |
| - GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 950.750,00€ |  |  |  |  |
| Izgradnja komunalne infrastrukture poslovne zone Trnjani Klokočevik – plinska instalacija | Radovi izgradnje | K1016-05 / 161 | Fondovi EU - 56 | 450.000,00 |
|  | Nadzor | K1016-05 / 161 | Fondovi EU - 56 | 9.000,00 |
| Ukupno: |  |  |  | 459.000,00 |
| Izgradnja komunalne infrastrukture poslovne zone Trnjani Klokočevik – vodovodna mreža | Radovi izgradnje | K1016-06 / 278 | Fondovi EU - 56 | 162.500,00 |
|  | Nadzor | K1016-06 / 278 | Fondovi EU - 56 | 3.250,00 |
| Ukupno: |  |  |  | 165.750,00 |
| Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Trnjani Klokočevik - javna rasvjeta i elektroničko komunikacijska infrastruktura | Radovi izgradnje | K1016-02 / 171 | Fondovi EU - 56 | 300.000,00 |
|  | Nadzor | K1016-02 / 171 | Fondovi EU - 56 | 6.000,00 |
| Ukupno: |  |  |  | 306.000,00 |
| Izgradnja komunalne infrastrukture zgrade za mlade |  | Radovi izgradnje | K1016-05 / 236 | Pomoći iz državnog proračuna- fiskalno izravnanje -5011 | 20.000,00 |
| Ukupno: |  |  |  |  | 20.000,00 |

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u 2026. godini ukupno: 2.115.250,00 €

| Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u 2026. godini |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Komunalna infrastruktura | Vrsta radova | Broj programske aktivnosti u Proračunu / Pozicija | Izvor financiranja | Iznos |
| 1. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 465.000,00 € |  |  |  |  |
| 11. | Biciklistička staza Trnjani - Zadubravlje | Projektna dokumentacija | K1016-02 / 277 | Općinski proračun - 11 | 15.000,00 |
|  |  | Radovi izgradnje | K1016-02 / 251 | Fondovi EU - 56 | 441.000,00 |
|  |  | Nadzor | K1016-02 / 251 | Fondovi EU - 56 | 9.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  | 465.000,00 |
| 2. | JAVNA RASVJETA 30.000,00 € |  |  |  |  |
| 2.1. | Osvjetljenje nadvožnjaka – Bicko Selo | Radovi izgradnje | K1016-01/ 269 | Općinski proračun - 11 | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  | 15.000,00 |
| 2.2. | Osvjetljenje nadvožnjaka - Zadubravlja | Radovi izgradnje | K1016-01/ 270 | Općinski proračun - 11 | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  | 15.000,00 |
| Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u 2026. godini ukupno: 495.000,00€ |  |  |  |  |  |

| Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u 2026. godini |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAVNA RASVJETA 50.000,00 € |  |  |  |  |
| 1.1. | Rekonstrukcija javne rasvjete u Bickom Selu | Radovi | A1016-01/155 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 52 | 49.000,00 |
|  |  | Nadzor | A1016-01/155 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 52 | 1.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  | 50.000,00 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE 204.000,00 € |  |  |  |  |
| 1.2. | Izvanredno održavanje ulice Malica - Zadubravlje (Faza I) | Radovi rekonstrukcije | K 1016-02/ 220 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 52 | 100.000,00 |
|  |  |  | K 1016-02/ 221 | Općinski proračun - 11 | 100.000,00 |
|  |  | Nadzor | K 1016-02/ 221 | Općinski proračun - 11 | 4.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  | 204.000,00 |
| 3. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 1.482.000,00 € |  |  |  |  |
| 1.2. | Rekonstrukcija društvenog doma - Trnjani | Radovi | K 1016-03/ 219 | Fondovi EU -56 | 847.000,00 |
|  |  |  | K 1016-03/ 174 | Pomoći iz državnog proračuna- fiskalno izravnanje -5011 | 300.000,00 |
|  |  | Nadzor | A1001-02 / 020 | Pomoći iz državnog proračuna- fiskalno izravnanje -5011 | 23.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  | 1.170.000,00 |
| 1.2. | Energetska obnova zgrade Općine | Projektna dokumentacija | A1001-02 / 020 | Pomoći iz državnog proračuna- fiskalno izravnanje -5011 | 12.000,00 |
|  |  | Radovi | K 1016-03/ 176 | Fondovi EU -56 | 294.000,00 |
|  |  | Nadzor | K 1016-03/ 176 | Fondovi EU -56 | 6.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  | 312.000,00 |
| Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u 2026. godini ukupno: 1.736.000,00 € |  |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

| Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u 2026. godini |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |
| 1.1. | Gradnja ceste iza škole u Garčinu | 50.000,00 € |  |
|  | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |
| 2.1. | Izgradnja pješačkog prijelaza (mostova) Brezna |  | 200.000,00 € |
| 2.2. | Pješaka staza Trnjani |  | 84.000,00 € |
| 2.3. | Biciklistička staza Garčin - Sapci |  | 465.000,00 € |
| 2.4. | Izgradnja i rekonstrukcija pješačkih staza u Vrhovini |  | 60.000,00 € |
| 2.5. | Biciklistička staza Trnjani - Sapci |  | 100.000,00 € |
| 3. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |
| 3.1. | Dječje nogometno igralište Selna |  | 20.000,00 € |
| 3.2. | Dječje igralište Garčin |  | 52.000,00 € |
| Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenog građevinskog područja u 2026. godini |  |  |  |
| 1. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |
| 1.1. | Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Trnjani Klokočevik – Prometnice |  | 1.164.500,00 € |
| 2. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |
| 2.1. | Izgradnja komunalne infrastrukture poslovne zone Trnjani Klokočevik – plinska instalacija |  | 459.000,00 € |
| 2.2. | Izgradnja komunalne infrastrukture poslovne zone Trnjani Klokočevik – vodovodna mreža |  | 165.750,00 € |
| 2.3. | Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Trnjani Klokočevik - javna rasvjeta i elektroničko komunikacijska infrastruktura |  | 306.000,00 € |
| 2.4. | Izgradnja komunalne infrastrukture zgrade za mlade |  | 20.000,00 € |
| Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u 2026. godini |  |  |  |
| 1. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |
| 1.1. | Biciklistička staza Trnjani - Zadubravlje |  | 465.000,00 € |
| 2. | JAVNA RASVJETA |  |  |
| 2.1. | Osvjetljenje nadvožnjaka – Bicko Selo |  | 15.000,00 € |
| 2.2. | Osvjetljenje nadvožnjaka – Zadubravlje |  | 15.000,00 € |
| Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u 2026. godini |  |  |  |
| 1. | JAVNA RASVJETA |  |  |
| 1.1. | Rekonstrukcija javne rasvjete u Bickom Selu |  | 50.000,00 € |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |
| 2.1. | Izvanredno održavanje ulice Malica - Zadubravlje (Faza I) |  | 204.000,00 € |
| 2.2. | Rekonstrukcija društvenog doma - Trnjani |  | 1.170.000,00 € |
| 2.3. | Energetska obnova zgrade Općine |  | 312.000,00 € |
| SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE: |  |  | 5.377.250,00 € |

- Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

- Troškovi iz st. 1. iskazani su odvojeno za svaku građevinu i ukupno te iskazani prema izvoru njihova financiranja.

- Opseg poslova na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture može se mijenjati ili pak nadopunjavati u skladu s odlukom Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, a prema priljevu financijskih sredstava predviđenih kao izvor financiranja.

- Sredstva potrebna za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu osigurat će se iz sljedećih izvora:

| IZVORI FINANCIRANJA |  |
| --- | --- |
| Prihodi proračuna Općine Garčin -11 | 287.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 52 | 207.000,00 |
| Pomoći iz državnog proračuna- fiskalno izravnanje - 5011 | 361.000,00 |
| Fondovi EU -56 | 4.472.250,00 |
| Sredstva komunalne naknade i doprinosa - 42 | 50.000,00 |
| UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA | 5.377.250,00 |

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

- Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Garčin Izvješće o izvršenju ovoga Programa istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Garčin.

- Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasilu Općine Garčin“, a primjenjuje se od 01.siječnja 2026. godine.

OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:

Željko Norac

KLASA: 024-01/25-01/43

URBROJ: 2178-6-01-25-3

Garčin, 22. prosinca 2025. godine